Milestones & Tasks
Group 13
Tim / Phil / Alex H. / Alex I.

Date (est. end)	ID	Description	Responsible
5.11 (Fr)	Git/-Hub	Push/Pull/Commit/Mergekonflikte/Basics von Git	Alle
5.11	Forum	Forum auswählen / evtl zoho.com	Alle
5.11	Besprechung	Durchsprechen von den bevorstehenden Aufgaben	Alle
5.11	IDE	IDE auswählen / evtl nur Sublime + Xcode / CLion	Alle
11.11 (Mi)	MS1	Protokollphase "Prolog"
11.11	Game-ID	Game-ID von der Kommandozeile auslesen	Alex H.
11.11	Konstanten	Definiere 3 Konstanten (port, host, gamekindname)	Tim
11.11	Serverconnect	Kontakt mit dem dem Gameserver aufnehmen	Phil
11.11	Prolog-Phase	PerformConnection-Programm ausbauen	Alex I.
11.11	Pretty Print	Wohlformatierte Ausgabe vom Gameserver	Tim
11.11	Fehlerbehanlung	Ausführliche Fehlerausgaben mit perror()	Alle
11.11	Makefile	Ziel ist ein makefile, das nur ein executable mit dem Namen “client” rausbringt	Alle
11.11	Testen	Fehlerbehandlung / Alle möglichen Ausnahmefälle ausprobieren / Kommunikation mit dem Gameserver ausprobieren	Alle
21.11	MS2	Shared Memory / Multiprozessing
14.11	Konfigurations- / datei	3 Variablen rauslesen aus einer config.conf und in einer struct ablegen (host, port, spielart)	Alex H.
18.11	Auslagern des Rauslesens in config.c	Einzelnes Programm zum rauslesen und speichern schreiben, Formatierung beachten	Alex H.
21.11	Forking I	Thinker (Überlegungen machen)	Tim / Alle
21.11	Forking II	Connector	Phil
21.11	Shared Memory I	Kernpunkte: Modular aufbauen um das Spielprinzip leicht verändern zu können, alles in einem struct speichern	Alex I.
21.11	Shared Memory II	Überlegnung für viele Spieler – realloc für shm	Alex I. / Alle
23.12	MS3	Protokoll / Thinker / Spielzüge
28.11	Protokoll	Spielverlaufsphase (Wait, move, gameover)	Alex H.
12.12	Thinker	SHM-Zugriff aufbauen / Modularität für veränderte Spielmodi	Alex I.
19.11	Connector to / Thinker	Conncetor ===> Signal & SHM ===> Thinker	Phil
23.11	Spielfeldanzeige	Parsen von der Gameserver Ausgabe in ASCII	Tim
23.11	Thinker to Connector	Thinker ==> unnamed Pipe ===> Connector	Alex I.
23.11	PerformConnect	2 Stellen gleichzeitig abprüfen: Thinker / Gameserv	Alle
2.2	MS4	Artificial Intelligence
2.2	AI I	Keine Nutzung von Datenbanken / Executable darf maximal 500 kB groß sein / Keine Kommunikation über das Internet / Nicht eindeutig konformes Verhalten von Clienten führt zu Disqualifikation	Alle
2.2	AI II	Nach Möglichkeit / Zeitaufwand einen Algorithmus entwickeln, da Monte-Carlo ausgeschlossen wird	Alle