Milestones & Tasks
Group 13
Tim / Phil / Alex H. / Alex I.

Date (est. end)	ID	Description	Responsible
5.11 (Fr)	Git/-Hub	Push/Pull/Commit/Mergekonflikte/Basics von Git	Alle
5.11	Forum	Forum auswählen / evtl zoho.com	Alle
5.11	Besprechung	Durchsprechen von den bevorstehenden Aufgaben	Alle
5.11	IDE	IDE auswählen / evtl nur Sublime + Xcode / CLion	Alle
12.11 (Mi)	MS1	Protokollphase "Prolog"
	Game-ID	Game-ID von der Kommandozeile auslesen	Alex H.
	Konstanten	Definiere 3 Konstanten (port, host, gamekindname)	Tim
	Serverconnect	Kontakt mit dem dem Gameserver aufnehmen	Phil
	Prolog-Phase	PerformConnection-Programm ausbauen	Alex I.
		Unterpunkt 1
		Unterpunkt 2
	Pretty Print	Wohlformatierte Ausgabe vom Gameserver	Tim
	Fehlerbehanlung	Ausführliche Fehlerausgaben mit perror()	Alle
	Makefile	Ziel ist ein makefile, das nur ein executable mit dem Namen “client” rausbringt	Alle
	Testen	Fehlerbehandlung / Alle möglichen Ausnahmefälle ausprobieren / Kommunikation mit dem Gameserver ausprobieren	Alle
	Placeholder
	Placeholder
	MS2	Shared Memory / Multiprozessing
	Konfigurations- / datei	3 Variablen rauslesen aus einer config.conf und in einer struct ablegen (host, port, spielart)
	Auslagern des Rauslesens in config.c	Einzelnes Programm zum rauslesen und speichern schreiben, Formatierung beachten
	Forking I	Thinker
	Forking II	Connector
	Shared Memory I	Kernpunkte: Modular aufbauen um das Spielprinzip leicht verändern zu können, alles in einem struct speichern
	Shared Memory II	Überlegnung für viele Spieler – realloc für shm
	Placeholder
	Placeholder
	MS3	Protokoll / Thinker / Spielzüge
	Protokoll	TODO
		TODO
	Thinker	TODO
		TODO
	Übermittlung des Spielzugs	TODO
		TODO
2.2	MS4	Artificial Intelligence
	AI I	Keine Nutzung von Datenbanken / Executable darf maximal 500 kB groß sein / Keine Kommunikation über das Internet / Nicht eindeutig konformes Verhalten von Clienten führt zu Disqualifikation
	AI II	Nach Möglichkeit / Zeitaufwand einen Algorithmus entwickeln, da Monte-Carlo ausgeschlossen wird
	Placeholder