Milestones & Tasks
Group 13
Tim / Phil / Alex H. / Alex I.

Date (est. end)	ID	Description	Responsible
5.11 (Fr)	Git/-Hub	Push/Pull/Commit/Mergekonflikte/Basics von Git	Alle
5.11	Forum	Forum auswählen / evtl zoho.com	Alle
5.11	Besprechung	Durchsprechen von den bevorstehenden Aufgaben	Alle
5.11	IDE	IDE auswählen / evtl nur Sublime + Xcode / CLion	Alle
11.11 (Mi)	MS1	Protokollphase "Prolog"
11.11	Game-ID	Game-ID von der Kommandozeile auslesen	Alex H.
11.11	Konstanten	Definiere 3 Konstanten (port, host, gamekindname)	Tim
11.11	Serverconnect	Kontakt mit dem dem Gameserver aufnehmen	Phil
11.11	Prolog-Phase	PerformConnection-Programm ausbauen	Alex I.
		Unterpunkt 1
		Unterpunkt 2
11.11	Pretty Print	Wohlformatierte Ausgabe vom Gameserver	Tim
11.11	Fehlerbehanlung	Ausführliche Fehlerausgaben mit perror()	Alle
11.11	Makefile	Ziel ist ein makefile, das nur ein executable mit dem Namen “client” rausbringt	Alle
11.11	Testen	Fehlerbehandlung / Alle möglichen Ausnahmefälle ausprobieren / Kommunikation mit dem Gameserver ausprobieren	Alle
	MS2	Shared Memory / Multiprozessing
	Konfigurations- / datei	3 Variablen rauslesen aus einer config.conf und in einer struct ablegen (host, port, spielart)
	Auslagern des Rauslesens in config.c	Einzelnes Programm zum rauslesen und speichern schreiben, Formatierung beachten
	Forking I	Thinker
	Forking II	Connector
	Shared Memory I	Kernpunkte: Modular aufbauen um das Spielprinzip leicht verändern zu können, alles in einem struct speichern
	Shared Memory II	Überlegnung für viele Spieler – realloc für shm
	Placeholder
	Placeholder
	MS3	Protokoll / Thinker / Spielzüge
	Protokoll	TODO
		TODO
	Thinker	TODO
		TODO
	Übermittlung des Spielzugs	TODO
		TODO
2.2	MS4	Artificial Intelligence
	AI I	Keine Nutzung von Datenbanken / Executable darf maximal 500 kB groß sein / Keine Kommunikation über das Internet / Nicht eindeutig konformes Verhalten von Clienten führt zu Disqualifikation
	AI II	Nach Möglichkeit / Zeitaufwand einen Algorithmus entwickeln, da Monte-Carlo ausgeschlossen wird
	Placeholder