Milestones & Tasks
Group 13
Tim / Phil / Alex H. / Alex I.

Date (est. end)	ID	Description	Responsible
5.11 (Fr)	Git/-Hub	Push/Pull/Commit/Mergekonflikte/Basics von Git	Alle
5.11	Forum	Forum auswählen / evtl zoho.com	Alle
5.11	Besprechung	Durchsprechen von den bevorstehenden Aufgaben	Alle
5.11	IDE	IDE auswählen / evtl nur Sublime + Xcode / CLion	Alle
11.11 (Mi)	MS1	Protokollphase "Prolog"
11.11	Game-ID	Game-ID von der Kommandozeile auslesen	Alex H.
11.11	Konstanten	Definiere 3 Konstanten (port, host, gamekindname)	Tim
11.11	Serverconnect	Kontakt mit dem dem Gameserver aufnehmen	Phil
11.11	Prolog-Phase	PerformConnection-Programm ausbauen	Alex I.
11.11	Makefile	Ziel ist ein makefile, das nur ein executable mit dem Namen “client” rausbringt	Alle
11.11	Testen	Fehlerbehandlung / Alle möglichen Ausnahmefälle ausprobieren / Kommunikation mit dem Gameserver ausprobieren	Alle
21.11	MS2	Shared Memory / Multiprozessing
14.11	Eine bin	main.c / Makefile überarbeiten, so dass nur noch eine ausgabe Datei erstellt wird	Philipp
	PerformConnection.c aufräumen	ParseMessage / While loop auslagern	Philipp
21.11	Pretty Print	Für User verständliche Ausgabe	Philipp
21.11	Logger	Logger.c – Strukturierte Fehlerausgabe in Datei	Tim
21.11	Konfigurations- / datei	config.c liest 3 Variablen aus einer config.conf und legt sie in einer struct ab (host, port, spielart, loglevel)	Alex H.
21.11	Forking / Shared Memory I	main.c erstellt 2 prozesse, welche über shared memory kommunizieren können	Alex I.
21.11	Shared Memory II	Überlegnung für viele Spieler – realloc für shm
23.12	MS3	Protokoll / Thinker / Spielzüge

2.2	MS4	Artificial Intelligence