Milestones & Tasks
Group 13
Tim / Phil / Alex H. / Alex I.

Date (est. end)	ID	Description	Responsible
5.11 (Fr)	Git/-Hub	Push/Pull/Commit/Mergekonflikte/Basics von Git	Alle
5.11	Forum	Forum auswählen / evtl zoho.com	Alle
5.11	Besprechung	Durchsprechen von den bevorstehenden Aufgaben	Alle
5.11	IDE	IDE auswählen / evtl nur Sublime + Xcode / CLion	Alle
11.11 (Mi)	MS1	Protokollphase "Prolog"
11.11	Game-ID	Game-ID von der Kommandozeile auslesen	Alex H.
11.11	Konstanten	Definiere 3 Konstanten (port, host, gamekindname)	Tim
11.11	Serverconnect	Kontakt mit dem dem Gameserver aufnehmen	Phil
11.11	Prolog-Phase	PerformConnection-Programm ausbauen	Alex I.
11.11	Makefile	Ziel ist ein makefile, das nur ein executable mit dem Namen “client” rausbringt	Alle
11.11	Testen	Fehlerbehandlung / Alle möglichen Ausnahmefälle ausprobieren / Kommunikation mit dem Gameserver ausprobieren	Alle
21.11	MS2	Shared Memory / Multiprozessing
14.11	Eine bin	main.c / Makefile überarbeiten, so dass nur noch eine ausgabe Datei erstellt wird	Philipp
	PerformConnection.c aufräumen	ParseMessage / While loop auslagern	Philipp
21.11	Pretty Print	Für User verständliche Ausgabe	Philipp
21.11	Logger	Logger.c – Strukturierte Fehlerausgabe in Datei	Tim
21.11	Konfigurations- / datei	config.c liest 3 Variablen aus einer config.conf und legt sie in einer struct ab (host, port, spielart, loglevel)	Alex H.
21.11	Forking / Shared Memory I	main.c erstellt 2 prozesse, welche über shared memory kommunizieren können	Alex I.
21.11	Shared Memory II	Überlegnung für viele Spieler – realloc für shm	Alle
30.11	MS3	Protokoll / Thinker / Spielzüge
30.11	Protokoll	Implementierung des restlichen Protokolls	Philipp
30.11	Signale	Sende SIGUSR1 an Thinker	Alex I.
30.11	ASCII Spielfeld	Formatierte Ausgabe vom Spielfeld	Alex H.
30.11	Pipes	Unnamed pipes zwischen Connector / Thinker	Alex I.
30.11	Logger	Logger ausprobieren und fertig implemetieren	Tim
30.11	Testen der Übermittlung von Spielzügen	Darstellung des Spielfelds (welcher Datentyp) und Testen für alle möglichen Ausnahmefälle	Alle
2.2	MS4	Artificial Intelligence